RANSA S.A.

FleetMind AI — Sistema Inteligente de Gestión de Flotas

A.4.2 — Plan de Desarrollo e Implementación

Metodología Scrum — Sprints Ágiles FleetMind AI

Sección A.4 — Documentos Técnicos Complementarios  |  Año 2026

2. PLAN DE SPRINTS ÁGILES — SCRUM

El desarrollo de FleetMind AI se estructura en 6 Sprints de 2 semanas cada uno (duración total: 12 semanas). Cada Sprint tiene un objetivo técnico medible, un conjunto de User Stories estimadas en Story Points (SP) con escala Fibonacci, y criterios de aceptación técnicos verificables.

Sprint 1 (S1–S2) — Infraestructura base: scaffolding Angular + FastAPI + Firestore

| ID | Historia de Usuario | SP | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Scaffolding Angular con arquitectura de módulos | 5 | Fabrizio Bartolo | Completado |
| US-02 | Configuración FastAPI con CORS y middleware de autenticación | 8 | Fabrizio Bartolo | Completado |
| US-03 | Conexión Firebase Admin SDK al backend | 5 | Anderson Benites | Completado |
| US-04 | Estructura de colección 'vehiculos' en Firestore | 3 | Anderson Benites | Completado |
| TOTAL Story Points del Sprint |  | 21 |  |  |

Sprint 2 (S3–S4) — Módulo de flotas: CRUD de vehículos con Cards interactivas

| ID | Historia de Usuario | SP | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | API REST: GET/POST/PUT/DELETE /vehiculos | 8 | Fabrizio Bartolo | Completado |
| US-06 | Esquemas Pydantic: VehiculoCreate, VehiculoResponse | 5 | Fabrizio Bartolo | Completado |
| US-07 | Cards CRUD Angular: lista y formulario de vehículos | 8 | Anderson Benites | Completado |
| US-08 | Servicio Angular VehiculoService con HttpClient reactivo | 5 | Anderson Benites | Completado |
| TOTAL Story Points del Sprint |  | 26 |  |  |

Sprint 3 (S5–S6) — Subcolección de componentes mecánicos en Firestore

| ID | Historia de Usuario | SP | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | API REST: CRUD /vehiculos/{id}/componentes | 8 | Fabrizio Bartolo | En progreso |
| US-10 | Esquemas Pydantic ComponenteCreate con validación dual | 5 | Fabrizio Bartolo | En progreso |
| US-11 | Service Layer: evaluación fórmula Km/Fecha desgaste | 13 | Fabrizio Bartolo | En progreso |
| US-12 | Cards Angular: detalle de componentes por vehículo | 8 | Anderson Benites | Pendiente |
| TOTAL Story Points del Sprint |  | 34 |  |  |

Sprint 4 (S7–S8) — Integración OpenRouter DeepSeek V4 — Diagnóstico IA

| ID | Historia de Usuario | SP | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Conector HTTP OpenRouter (Flash + R1) en FastAPI | 13 | Fabrizio Bartolo | Pendiente |
| US-14 | Endpoint POST /diagnostico con proxy seguro de API Key | 8 | Fabrizio Bartolo | Pendiente |
| US-15 | Cards Angular: visualización de diagnóstico IA | 5 | Anderson Benites | Pendiente |
| US-16 | Manejo de errores y reintentos en conector OpenRouter | 5 | Fabrizio Bartolo | Pendiente |
| TOTAL Story Points del Sprint |  | 31 |  |  |

Sprint 5 (S9–S10) — Optimización de rutas y módulo de mantenimiento predictivo

| ID | Historia de Usuario | SP | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-17 | Algoritmo de optimización de rutas (Greedy/Dijkstra) | 13 | Anderson Benites | Pendiente |
| US-18 | Endpoint POST /rutas/optimizar con payload de waypoints | 8 | Fabrizio Bartolo | Pendiente |
| US-19 | Dashboard Angular: mapa interactivo de rutas optimizadas | 13 | Anderson Benites | Pendiente |
| US-20 | Alertas predictivas automáticas por desgaste de componente | 8 | Fabrizio Bartolo | Pendiente |
| TOTAL Story Points del Sprint |  | 42 |  |  |

Sprint 6 (S11–S12) — QA, documentación final, despliegue en Cloud y entrega

| ID | Historia de Usuario | SP | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Suite de pruebas unitarias FastAPI (pytest) | 8 | Fabrizio Bartolo | Pendiente |
| US-22 | Pruebas de integración E2E Angular (Cypress) | 8 | Anderson Benites | Pendiente |
| US-23 | Despliegue backend en Railway/Render | 5 | Fabrizio Bartolo | Pendiente |
| US-24 | Despliegue frontend Angular en Firebase Hosting | 5 | Anderson Benites | Pendiente |
| US-25 | Documentación Swagger/OpenAPI y manual de usuario | 5 | Ambos | Pendiente |
| TOTAL Story Points del Sprint |  | 31 |  |  |

Figura 2.1 — Story Points por Sprint (Verde=Completado, Azul=En progreso, Naranja=Pendiente)